Sjabloon 2

User stories

B1-K1-W2

Geschreven door (voor- en achternaam): Markian Tsypuk

Gecontroleerd door (voor- en achternaam):

Datum: 12/12/2025

Versie: 1

Inhoud

User stories	3

User stories

Vertaal alle eisen en wensen van de klant naar user stories. Zorg ervoor dat je alle user stories een prioriteit geeft en een aantal storypoints. Gebruik de onderstaande tabellen om de user stories in te vullen.

| Naam student: | Markian Tsypuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer & Titel: | 1. Dialoog Line Picker |  |  |
| Omschrijving: |  |  |  |
| Als ontwikkelaar wil ik een methode kunnen gebruiken zodat ik alleen een line-ID hoef op te geven om een specifieke dialoogregel op te halen. |  |  |  |
| Business Value: | 1-5 | Story Points: | 0,0.5,1,2,3,5,8,13,20 |
| Acceptatiecriteria: |  |  |  |
| - Er is een methode met id parameter in de code te staan - Dialoogregel wordt correct opgehaald - Methode geeft feedback als je verkeerde input invoegt |  |  |  |
| Definition of done |  |  |  |
| - Alle acceptatiecriteria zijn voldaan. - Is getest in Unity en heeft geen game breaking bugs. - Minimaal gecheckt door 1 teamgenoot en goedgekeurd. - Staat op de develop branch. - Op de juiste plek in Trello gezet. |  |  |  |

| Naam student: | Markian Tsypuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer & Titel: | 2. Dialoog overslaan |  |  |
| Omschrijving: |  |  |  |
| Als speler wil ik dialogen kunnen opslaan, zodat ik het niet meerdere keren hoeft te lezen |  |  |  |
| Business Value: | 1-5 | Story Points: | 0,0.5,1,2,3,5,8,13,20 |
| Acceptatiecriteria: |  |  |  |
| - Dialoogregel slaat over als de speler op spatie drukt. |  |  |  |
| Definition of done |  |  |  |
| - Alle acceptatiecriteria zijn voldaan. - Is getest in Unity en heeft geen game breaking bugs. - Minimaal gecheckt door 1 teamgenoot en goedgekeurd. - Staat op de develop branch. - Op de juiste plek in Trello gezet. |  |  |  |

| Naam student: | Markian Tsypuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer & Titel: | 3. Inventory interface |  |  |
| Omschrijving: |  |  |  |
| Als speler wil ik mijn inventory kunnen openen zodat ik alle items die ik heb kan zien |  |  |  |
| Business Value: | 1-5 | Story Points: | 0,0.5,1,2,3,5,8,13,20 |
| Acceptatiecriteria: |  |  |  |
| - Inventory kan worden geopend - Inventory toont alle huidige items - UI is zichtbaar - Inventory kan worden gesloten |  |  |  |
| Definition of done |  |  |  |
| - Alle acceptatiecriteria zijn voldaan. - Is getest in Unity en heeft geen game breaking bugs. - Minimaal gecheckt door 1 teamgenoot en goedgekeurd. - Staat op de develop branch. - Op de juiste plek in Trello gezet. |  |  |  |

| Naam student: | Markian Tsypuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer & Titel: | 4. Items pickup |  |  |
| Omschrijving: |  |  |  |
| Als speler wil ik items kunnen oppakken zodat die in mijn inventory worden opgeslagen en weergegeven. |  |  |  |
| Business Value: | 1-5 | Story Points: | 0,0.5,1,2,3,5,8,13,20 |
| Acceptatiecriteria: |  |  |  |
| - Criteria 1… - Criteria 2… - Criteria 3… - Etc… |  |  |  |
| Definition of done |  |  |  |
| - Alle acceptatiecriteria zijn voldaan. - Is getest in Unity en heeft geen game breaking bugs. - Minimaal gecheckt door 1 teamgenoot en goedgekeurd. - Staat op de develop branch. - Op de juiste plek in Trello gezet. |  |  |  |

| Naam student: | Markian Tsypuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer & Titel: | 5. Items Gebruiken |  |  |
| Omschrijving: |  |  |  |
| Als speler wil ik items kunnen gebruiken, zodat het spel meer interactief wordt |  |  |  |
| Business Value: | 1-5 | Story Points: | 0,0.5,1,2,3,5,8,13,20 |
| Acceptatiecriteria: |  |  |  |
| - Item kan geselecteerd worden - Item heeft use-actie - Item wordt uit inventory verwijderd - Het effect van item is duidelijk zichtbaar |  |  |  |
| Definition of done |  |  |  |
| - Alle acceptatiecriteria zijn voldaan. - Is getest in Unity en heeft geen game breaking bugs. - Minimaal gecheckt door 1 teamgenoot en goedgekeurd. - Staat op de develop branch. - Op de juiste plek in Trello gezet. |  |  |  |

| Naam student: | Markian Tsypuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer & Titel: | 6. Inventory Sorting |  |  |
| Omschrijving: |  |  |  |
| Als speler wil ik dat mijn inventory-items automatisch worden gegroepeerd per categorie zodat ik sneller overzicht heb en gemakkelijk kan vinden wat ik nodig heb. |  |  |  |
| Business Value: | 1-5 | Story Points: | 0,0.5,1,2,3,5,8,13,20 |
| Acceptatiecriteria: |  |  |  |
| - Items worden automatisch gecategoriseerd - Iedere categorie heeft een eigen sectie of tab - Nieuwe items komen direct in de juiste categorie terecht |  |  |  |
| Definition of done |  |  |  |
| - Alle acceptatiecriteria zijn voldaan. - Is getest in Unity en heeft geen game breaking bugs. - Minimaal gecheckt door 1 teamgenoot en goedgekeurd. - Staat op de develop branch. - Op de juiste plek in Trello gezet. |  |  |  |

| Naam student: | Markian Tsypuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer & Titel: | 7. Dialoog JSON |  |  |
| Omschrijving: |  |  |  |
| Als ontwikkelaar wil ik alle dialogen opgeslagen in externe bestand, zodat ik het handmatig niet hoeft te schrijven |  |  |  |
| Business Value: | 1-5 | Story Points: | 0,0.5,1,2,3,5,8,13,20 |
| Acceptatiecriteria: |  |  |  |
| - Dialogen worden in een extern bestand opgeslagen - Bestand is leesbaar en bewerkbaar - Dialogen worden correct ingeladen |  |  |  |
| Definition of done |  |  |  |
| - Alle acceptatiecriteria zijn voldaan. - Is getest in Unity en heeft geen game breaking bugs. - Minimaal gecheckt door 1 teamgenoot en goedgekeurd. - Staat op de develop branch. - Op de juiste plek in Trello gezet. |  |  |  |